# Panduan Branch — Sera-Z

Dokumen ini mengatur branch apa yang harus dibuat saat mengerjakan tugas, kapan dibuat, dari mana asalnya, dan kapan dihapus.

Berlaku untuk semua anggota. Ringkasan aturan juga ada di README.md bagian 3.

## 1. Prinsip

- Satu tugas = satu branch = satu PR.

- Branch dibuat dari main terbaru, bukan dari dev, bukan dari branch anggota lain.

- Nama branch menyebut pekerjaan, bukan nama orang.

- Branch berumur pendek, 1–3 hari. Setelah PR digabung, branch dihapus.

- main selalu stabil. dev hanya untuk uji integrasi.

- Jangan menggabungkan dua tugas berbeda dalam satu branch.

- Jangan membuat branch baru hanya untuk satu baris perubahan; gabungkan ke branch tugas yang sedang berjalan.

## 2. Awalan nama branch

| Awalan | Dipakai untuk | Contoh |
| --- | --- | --- |
| feat/ | Fitur atau kemampuan baru | feat/wardrobe-crud |
| fix/ | Perbaikan bug | fix/login-error |
| test/ | Menambah atau memperbaiki test | test/dao |
| docs/ | Dokumentasi | docs/readme-setup |
| chore/ | Perawatan kecil (paket, konfigurasi) | chore/firebase-setup |
| ml/ | Model dan dataset Python (dijeda) | ml/model1-pipeline |
| refactor/ | Merapikan struktur tanpa mengubah perilaku (perlu persetujuan tim) | refactor/folder |

Aturan penulisan:

- Huruf kecil semua, kata dipisah tanda hubung.

- Bahasa Inggris singkat, karena mengikuti nama tugas di kode.

- Benar: feat/photo-storage, fix/camera-overflow.

- Salah: Abim, branch-baru, coba, fix1, feat/abim-semua.

## 3. Daftar branch per tugas

### Pras — penyimpanan

| Branch | Tugas | Isi perubahan | PR ke |
| --- | --- | --- | --- |
| feat/sqflite-setup | E2.1 setup DB | pubspec.yaml, lib/services/database_helper.dart, test/database_test.dart | main |
| feat/wardrobe-crud | E2.2 CRUD lemari | lib/services/wardrobe_dao.dart, toMap/fromMap di lib/models/garment.dart | main |
| feat/photo-storage | E2.3 simpan foto | lib/services/photo_storage.dart, lib/screens/scan/camera_preview_screen.dart | main |

Catatan: branch feat/sqflite-setup yang ada sekarang berisi kode lama (24 commit di belakang main). Hapus dulu, lalu buat ulang dari main.

### Ahmad — lanjutan penyimpanan

| Branch | Tugas | Isi perubahan | PR ke |
| --- | --- | --- | --- |
| feat/outfit-tables | E2.4 tabel outfit + riwayat | lib/services/outfit_dao.dart | main |
| feat/load-on-start | E2.5 muat data saat start | lib/services/providers.dart, lib/main.dart | main |
| test/dao | E2.6 unit test DAO | test/wardrobe_dao_test.dart, test/outfit_dao_test.dart | main |

### Bisma — autentikasi

| Branch | Tugas | Isi perubahan | PR ke |
| --- | --- | --- | --- |
| chore/firebase-setup | Persiapan Firebase | android/app/build.gradle.kts, .gitignore (tanpa google-services.json) | main |
| feat/google-login | E3.1 login Google | lib/services/auth_service.dart, lib/screens/auth/login_screen.dart | main |
| feat/cloud-profile | E3.2 record cloud | lib/services/user_repository.dart | main |
| feat/session-persist | E3.3 sesi persisten | lib/services/providers.dart, lib/config/app_router.dart | main |
| feat/sign-out | E3.4 sign out + hapus akun | lib/services/auth_service.dart, lib/screens/profile/profile_screen.dart | main |

### Izza — fitur lemari dan admin

| Branch | Tugas | Isi perubahan | PR ke |
| --- | --- | --- | --- |
| feat/wardrobe-ui | E8.1 CRUD UI Lemari | lib/screens/wardrobe/wardrobe_screen.dart, lib/widgets/wardrobe/ | main |
| feat/admin-master-data | E8.6 halaman Admin | lib/screens/admin/admin_screen.dart, lib/services/master_data_dao.dart, lib/config/app_routes.dart, lib/config/app_router.dart | main |

### Abim — profil, outfit, Home

| Branch | Tugas | Isi perubahan | PR ke |
| --- | --- | --- | --- |
| feat/profile-screen | E8.7 halaman Profil | lib/screens/profile/profile_screen.dart | main |
| feat/save-outfit | E8.2 simpan outfit | lib/screens/outfit/recommendation_screen.dart, lib/screens/outfit/detail_screen.dart | main |
| feat/home-content | E8.4 konten Home | lib/screens/home/home_screen.dart, lib/widgets/home/ | main |

## 4. Branch yang tidak boleh dibuat

| Branch | Alasan |
| --- | --- |
| Nama orang (abim, pras, bisma) | Branch menyebut pekerjaan, bukan orang |
| dev2, dev-baru, staging | Hanya ada satu dev |
| backup, cadangan, jangan-dihapus | Hasil kerja masuk lewat PR, bukan disimpan di branch |
| coba, tes, asdf | Tidak jelas isinya dan sulit direview |
| Satu branch untuk semua tugas | Melanggar aturan satu tugas satu PR |

Branch dev tidak dibuat ulang dan tidak dipakai per orang. dev adalah satu branch bersama untuk uji integrasi.

## 5. Alur kerja lengkap

### 5.1 Membuat branch

git switch main
git pull origin main
git switch -c feat/wardrobe-crud
git push -u origin feat/wardrobe-crud

Perintah push -u cukup sekali, untuk menghubungkan branch lokal dengan remote.

### 5.2 Bekerja dan commit

git status
git add lib/services/wardrobe_dao.dart
git commit -m "feat: tambah DAO lemari"
git push

Commit kecil dan sering lebih baik daripada satu commit besar. Awalan commit: feat:, fix:, docs:, refactor:, test:, chore:, ml:.

### 5.3 Membuka Pull Request

- Buka repo di GitHub.

- Klik Compare & pull request untuk branch yang baru di-push.

- Pastikan base: main, compare: branch kamu.

- Isi judul dan deskripsi: apa yang berubah, cara menguji, tangkapan layar bila ada perubahan UI.

- Minta satu reviewer.

- Setelah disetujui dan pemeriksaan lulus, klik Merge pull request.

### 5.4 Setelah PR digabung

git switch main
git pull origin main
git branch -d feat/wardrobe-crud
git push origin --delete feat/wardrobe-crud

Branch yang sudah digabung dan tidak dihapus akan menumpuk dan membingungkan.

## 6. Menyusul main yang bergerak

git switch feat/wardrobe-crud
git merge main

Selesaikan konflik bila ada, lalu git add, git commit, git push.

Jangan memakai git rebase pada branch yang sudah di-push dan sedang direview, kecuali disepakati tim.

## 7. Konflik

Konflik muncul bila dua orang mengubah baris yang sama. Tanda di file:

<<<<<<< HEAD
kode kamu
=======
kode dari main
>>>>>>> main

Langkah:

- Buka file, pilih kode yang benar, hapus penanda.

- git add <file>

- git commit -m "merge: selesaikan konflik dengan main"

- git push

Konflik itu normal, bukan tanda kesalahan.

## 8. Branch usang

Branch yang isinya sudah ada di main atau tertinggal jauh sebaiknya dihapus. Kalau masih akan dipakai, buat ulang dari main:

git branch -D feat/sqflite-setup
git push origin --delete feat/sqflite-setup
git switch main && git pull origin main
git switch -c feat/sqflite-setup

Daftar branch yang perlu dibersihkan saat ini:

| Branch | Kondisi |
| --- | --- |
| feat/sqflite-setup | 25 commit di belakang main, isinya kode lama |
| docs/test-plan | Tidak ada perubahan, sudah tergabung |
| docs/field-photos | Tidak ada perubahan |
| docs/logbook | Sudah tergabung ke main |
| feat/color-crop | Hanya commit kosong |
| feat/google-login | Hanya commit kosong |
| ml/dataset-eda | Hanya commit kosong |
| data-training | Sudah tergabung ke main |
| feat/app-foundation | Sudah digabung lewat PR #4 |
| feat/color-harmony-rules | Sudah digabung lewat PR #2 |

Branch yang masih dipakai: main, dev, ml/model1-pipeline (PR #3, ditunda).

## 9. Hubungan dengan dev

| Branch | Fungsi |
| --- | --- |
| main | Versi stabil, tujuan semua PR |
| dev | Uji integrasi bersama, bukan tujuan PR |
| feat/... | Pekerjaan satu tugas, dibuat dari main |

Alur yang benar: main → branch fitur → PR ke main → setelah stabil, main di-merge ke dev untuk uji bersama.

Alur yang salah: mengerjakan langsung di dev, atau membuka PR dari dev.

## 10. Checklist sebelum membuka PR

- ☐ Branch dibuat dari main terbaru dan namanya sesuai tugas.

- ☐ Hanya berisi satu tugas.

- ☐ flutter analyze tanpa error dan warning.

- ☐ flutter test lulus.

- ☐ Tidak ada google-services.json, API key, atau file build yang ikut.

- ☐ Deskripsi PR menjelaskan perubahan dan cara menguji.

- ☐ Reviewer sudah diminta.

- ☐ Branch dihapus setelah PR digabung.