# Daftar Kerja ML Minggu 5 — Sera-Z

Tim Sera-Z · Kelas TI-3D · Semester 5 Periode: 2 – 4 November 2026 Disusun: 27 Oktober 2026

CATATAN DARI BISMA

JANGAN TAKUT SALAH PUSH, JANGAN TAKUT BIKIN KESALAHAN

TAKUT KALAU KALIAN NGGAK ADA KONTRIBUSI DI GITHUB

Fokus: pekerjaan ML saja. Mobile dijeda selama tiga hari ini agar tidak ada yang mengerjakan dua alur sekaligus.

Total pekerjaan ML: 7,5 ho, rata-rata 1,5 ho per orang.

## 1. Ruang lingkup

| Dikerjakan | Dijeda |
| --- | --- |
| E4.1 ekstraksi dataset + verifikasi | Fitur mobile baru |
| E4.2 gabung kelas + split | E5 modul warna |
| Latih ulang Model 1 (12 epoch) untuk mendapatkan best.pt | E7 integrasi |
| E4.5 evaluasi Model 1 | E8.3 dan E8.5 |
| E4.6 verifikasi ekspor + model card | E9 QA |
| E6.5 metrik Model 3 | E10 dokumentasi proyek |
| Perbaikan label dan aset model |  |

Dataset mentah sudah tersedia di D:\Kuliah\Semester5\DatasetPBL:

- Clothing Dataset Full.zip (6,98 GB)

- Fashion Product Images (Small).zip (593 MB)

- Clothes Dataset (Carousell).zip (1,47 GB)

Ruang disk D: sekitar 32,8 GB. Ekstrak satu per satu, jangan sekaligus.

## 2. Ringkasan tugas

| Anggota | Tugas | ho | Branch | PR ke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bisma | E4.1 ekstrak 3 ZIP + verifikasi, E4.2 jalankan 01_prepare dan cek split, latih ulang 12 epoch | 3,0 | ml/dataset-eda, ml/train-model1 | dev-ml |
| Ahmad | E4.5 evaluasi Model 1, E4.6 verifikasi ekspor + model card | 1,5 | ml/eval-model1 | dev-ml |
| Pras | E6.5 metrik Model 3 (AUC, precision@3) + review PR | 1,0 | ml/model3-metrics | dev-ml |
| Abim | Samakan label 9 kelas, daftarkan aset model, smoke test muat model | 1,0 | chore/model-assets | dev |
| Izza | Dokumentasi metode ML dan keterbatasan | 1,0 | docs/ml-methods | dev-ml |
| Total |  | 7,5 |  |  |

## 3. Detail tugas

### 3.1 Bisma — dataset, split, dan latihan ulang (3,0 ho)

E4.1 Ekstraksi dataset (1,0 ho)

Tujuan: dataset mentah siap dibaca skrip 01_prepare_model1.py.

Langkah:

- Buat folder ml/data/raw/.

- Ekstrak Clothing Dataset Full.zip ke ml/data/raw/clothing-full/ sehingga images.csv dan images_compressed/ berada langsung di dalamnya.

- Ekstrak Fashion Product Images (Small).zip ke ml/data/raw/fashion-products/ sehingga styles.csv dan images/ langsung di dalamnya.

- Ekstrak Clothes Dataset (Carousell).zip ke ml/data/raw/carousell/ sehingga isinya menjadi carousell/Clothes_Dataset/<kelas>/*.jpg.

- Hitung jumlah gambar per folder dan catat di grup.

Kriteria selesai: tiga folder ada, jumlah gambar masuk akal, tidak ada ZIP setengah ekstrak.

E4.2 Split dataset (1,0 ho)

Langkah:

- Ambil skrip dari branch data-training (lihat bagian 6).

- Jalankan python ml/scripts/01_prepare_model1.py.

- Periksa ml/data/processed/model1/metadata.csv: jumlah per split, per sumber, dan pastikan tidak ada gambar yang muncul di dua split.

- Commit hanya kode dan ringkasan, bukan gambar.

Kriteria selesai: folder train/, val/, test/ terbentuk, metadata.csv ada, tidak ada kebocoran data.

Latih ulang Model 1 (1,0 ho + waktu mesin)

Langkah:

- python ml/scripts/04_train_yolo11n.py --epochs 12 --patience 4 --batch 32

- Pakai GPU bila tersedia; kalau CPU, jalankan malam.

- Catat waktu latih, jumlah epoch yang benar-benar berjalan, dan akurasi validasi terbaik.

- Checkpoint ada di ml/runs/model1_yolo11n/weights/best.pt.

Kriteria selesai: best.pt ada, akurasi validasi tercatat, waktu latih tercatat.

Catatan: 12 epoch dipilih karena transfer learning dari ImageNet pada 9 kelas sudah konvergen cepat. Jangan memakai 40 epoch untuk MVP.

### 3.2 Ahmad — evaluasi dan ekspor (1,5 ho)

E4.5 Evaluasi Model 1 (1,0 ho)

Menunggu: best.pt dari Bisma dan hasil split.

Langkah:

- python ml/scripts/05_eval_model1.py --weights ml/runs/model1_yolo11n/weights/best.pt

- Periksa keluaran: model1_test_report.txt, model1_test_summary.json, model1_test_confusion_matrix.png, model1_test_per_source.csv.

- Commit keempat berkas ke ml/reports/.

- Catat tiga kelas dengan F1 terendah dan pasangan kelas yang paling sering tertukar.

Kriteria selesai: akurasi test, macro F1, confusion matrix, dan akurasi per sumber tercatat di repo.

E4.6 Verifikasi ekspor + model card (0,5 ho)

Langkah:

- Pastikan .tflite int8 bisa dimuat dan ukurannya di bawah 20 MB.

- Tulis model card: input 224x224 RGB, output 9 kelas, urutan kelas, ukuran, metrik, dan sumber data.

- Urutan kelas wajib abjad folder: dress, long_pants, long_sleeve, outerwear, shirt, shoes, shorts, skirt, tshirt.

Kriteria selesai: model card ada dan cocok dengan berkas model.

### 3.3 Pras — metrik Model 3 dan review (1,0 ho)

E6.5 Metrik Model 3 (0,7 ho)

Langkah:

- Jalankan python ml/scripts/08_train_model3_mlp.py.

- Tambahkan penyimpanan JSON berisi AUC, akurasi, dan perbandingan Random Forest serta Logistic Regression ke ml/reports/model3_metrics.json.

- Catat bahwa data latih bersifat sintetis dan dibangkitkan dari aturan harmoni yang sama dengan fitur input, sehingga AUC tinggi bukan bukti generalisasi.

Kriteria selesai: model3_metrics.json ada di repo dan angkanya bisa dikutip laporan.

Review PR (0,3 ho)

Review PR ML lain: cek label, path aset, dan tidak ada berkas dataset yang ikut ter-commit.

### 3.4 Abim — label dan aset (1,0 ho)

Langkah:

- Samakan assets/models/labels_clothing.txt dengan 9 kelas training, urut abjad: dress, long_pants, long_sleeve, outerwear, shirt, shoes, shorts, skirt, tshirt.

- Pindahkan model ke lib/assets/models/ atau daftarkan assets/models/ di pubspec.yaml.

- Tambahkan flutter pub get dan pastikan aset terbaca.

- Smoke test: muat .tflite lewat tflite_flutter dan jalankan satu inferensi pada gambar contoh.

- Catat hasilnya: berhasil muat atau gagal, dengan pesan error bila gagal.

Kriteria selesai: label konsisten, aset terdaftar, model bisa dimuat aplikasi.

### 3.5 Izza — dokumentasi metode (1,0 ho)

Langkah:

- Tulis docs/ml-methods.md: dataset dan lisensi, praproses, split, arsitektur Model 1 dan Model 3, parameter latih, metrik, dan cara reproduksi.

- Tulis bagian keterbatasan: Model 3 berbasis data sintetis, tidak ada data pasangan outfit nyata, dan evaluasi hanya pada tiga dataset ini.

- Kumpulkan tautan bukti: laporan, confusion matrix, metadata, model card.

Kriteria selesai: dokumen bisa dibaca orang lain tanpa membuka kode.

## 4. Jadwal harian

| Hari | Bisma | Ahmad | Pras | Abim | Izza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sen 2 Nov | Ekstrak 3 ZIP, jalankan 01_prepare | Siapkan skrip evaluasi, cek best.pt | Mulai metrik Model 3 | Perbaiki label 9 kelas | Susun kerangka dokumen |
| Sel 3 Nov | Latih ulang 12 epoch, verifikasi metadata.csv | E4.5 evaluasi, commit laporan | Simpan JSON metrik, review PR | Daftarkan aset, smoke test | Tulis metode dan dataset |
| Rab 4 Nov | Finalisasi split dan bobot | Model card, tutup PR | Finalisasi laporan MLP | Uji muat model | Finalisasi dokumen, rekap |

Kalau latihan berjalan di CPU, jadwal latihan digeser ke Senin malam dan evaluasi dilakukan Selasa pagi.

## 5. Keluaran yang harus ada

| Keluaran | Dari | Letak |
| --- | --- | --- |
| Dataset siap latih + metadata.csv | E4.1–E4.2 | ml/data/processed/model1/ |
| best.pt hasil 12 epoch | Latihan ulang | ml/runs/model1_yolo11n/weights/ |
| Laporan evaluasi + confusion matrix + per-source | E4.5 | ml/reports/ |
| Model card | E4.6 | docs/model1-card.md |
| model3_metrics.json | E6.5 | ml/reports/ |
| Label 9 kelas + aset terdaftar | Perbaikan aset | assets/models/, pubspec.yaml |
| Dokumentasi metode | Izza | docs/ml-methods.md |

## 6. Alur branch dev-ml

dev ──► dev-ml ──► ml/... ──PR──► dev-ml ──► (stabil) PR ke dev

Membuat dev-ml sekali saja:

git switch dev
git pull origin dev
git switch -c dev-ml
git push -u origin dev-ml

Membuat branch tugas ML:

git switch dev-ml
git pull origin dev-ml
git switch -c ml/dataset-eda
git push -u origin ml/dataset-eda

Aturan:

- Branch ML selalu dibuat dari dev-ml, bukan dari dev atau main.

- PR tugas ML mengarah ke dev-ml.

- chore/model-assets adalah pengecualian: dibuat dari dev dan PR ke dev, karena menyentuh konfigurasi aplikasi.

- Merge dev ke dev-ml setiap akhir minggu agar tidak tertinggal.

- dev-ml digabung ke dev lewat PR setelah blok ML stabil. Jangan langsung ke main.

- PR #5 (data-training) tidak dipakai. Pekerjaannya dibuat ulang di branch tugas di atas.

Skrip ML diambil dari branch data-training lewat worktree sementara:

git worktree add C:\temp\ml-work data-training
# salin folder ml/ dan assets/ ke branch tugas
git worktree remove C:\temp\ml-work

## 7. Penghambat dan aksi

| Penghambat | Aksi | Penanggung | Batas |
| --- | --- | --- | --- |
| Folder ml/ belum ada di dev | Ambil dari data-training lewat worktree | Bisma | 2 Nov |
| best.pt belum ada | Latih ulang 12 epoch | Bisma | 3 Nov |
| Latihan di CPU lambat | Jalankan malam atau pakai Colab T4 | Bisma | 2 Nov |
| Label aplikasi beda dengan label training | Samakan ke 9 kelas abjad | Abim | 3 Nov |
| Angka AUC tidak tersimpan | Tambahkan JSON di skrip 08 | Pras | 3 Nov |
| Ruang disk 32,8 GB | Ekstrak satu per satu, hapus ZIP hanya setelah verifikasi | Bisma | 2 Nov |
| Tidak ada data pasangan outfit | Tulis sebagai keterbatasan, jangan diklaim validasi nyata | Izza | 4 Nov |

## 8. Aturan kerja

- Maksimal 2 tugas aktif per orang.

- Satu tugas = satu branch = satu PR.

- Mobile tidak dikerjakan selama blok ini.

- flutter analyze dan flutter test hanya wajib untuk PR yang menyentuh lib/.

- Jangan commit dataset, best.pt, atau berkas .zip.

- Setiap PR menyertakan bukti: metrik, tangkapan layar, atau berkas laporan.

- Status diperbarui setiap hari; rekap diisi Rabu, 4 November 2026.

## 9. Yang tidak dikerjakan

E5 modul warna, E7 integrasi TFLite, E8.3 dan E8.5, E9 QA, dan E10 dokumentasi proyek. Semua menyusul setelah blok ML ini selesai dan dievaluasi.