# Panduan Kerja per Anggota — Sera-Z

Periode: 27 Oktober – 1 November 2026 Cakupan: pembangunan mobile saja (E2, E3, E8.1, E8.2, E8.4, E8.6, E8.7) Dijeda: E4, E5, E6, E7, E8.3, E8.5, E9, E10

Dokumen ini menjelaskan, untuk setiap tugas: apa tujuannya, file apa yang dibuat, langkah pengerjaannya, tugas siapa yang harus ditunggu, cara mengujinya, dan kesalahan yang sering terjadi.

## 0. Aturan umum

### 0.1 Alur kerja harian

- Pagi: git switch main, git pull, lalu buat branch baru dari main.

- Kerjakan satu tugas saja sampai selesai.

- flutter analyze dan flutter test sebelum commit.

- Commit dengan awalan feat:, fix:, atau test:.

- Push, buka PR ke main, minta satu reviewer.

- Setelah PR digabung, kabari grup dan perbarui status di papan Notion.

- Branch dev hanya untuk uji integrasi, tidak untuk menyimpan hasil akhir.

### 0.2 Branch: aturan dan daftar per tugas

Branch adalah ruang kerja terpisah untuk satu tugas. Tujuannya agar pekerjaanmu tidak mengganggu pekerjaan orang lain dan mudah direview.

#### Aturan branch

- Satu tugas = satu branch = satu PR. Jangan menggabungkan dua tugas dalam satu branch.

- Branch selalu dibuat dari main terbaru, bukan dari dev, bukan dari branch anggota lain.

- Nama branch menyebut pekerjaan, bukan nama orang.

- Umur branch pendek, 1–3 hari. Setelah PR digabung, branch dihapus.

- Jangan push langsung ke main. dev hanya untuk uji integrasi, bukan tempat menyimpan hasil akhir.

- Kalau tugas dipecah, branch-nya ikut dipecah. Contoh: E2.1 dan E2.2 memakai dua branch berbeda.

- Jangan mencampur dua jenis pekerjaan. Branch database tidak boleh sekaligus mengubah tampilan.

- Jangan membuat branch baru hanya untuk mengganti satu baris; gabungkan ke branch tugas yang sedang berjalan.

#### Awalan nama branch

| Awalan | Dipakai untuk | Contoh |
| --- | --- | --- |
| feat/ | Fitur atau kemampuan baru | feat/wardrobe-crud |
| fix/ | Perbaikan bug | fix/login-error |
| test/ | Menambah atau memperbaiki test | test/dao |
| docs/ | Dokumentasi | docs/readme-setup |
| chore/ | Perawatan kecil (paket, konfigurasi) | chore/firebase-setup |
| ml/ | Pekerjaan model dan dataset (dijeda) | ml/model1-pipeline |
| refactor/ | Merapikan struktur tanpa mengubah perilaku (harus disetujui tim) | refactor/folder |

Nama branch memakai huruf kecil dan tanda hubung. Contoh benar: feat/photo-storage. Contoh salah: Abim, branch-baru, coba, fix1, feat/abim-kerjain-semua.

#### Daftar branch yang harus dibuat

Pras — penyimpanan

| Branch | Untuk tugas | Isi perubahan | PR ke |
| --- | --- | --- | --- |
| feat/sqflite-setup | E2.1 setup DB | pubspec.yaml, lib/services/database_helper.dart, test/database_test.dart | main |
| feat/wardrobe-crud | E2.2 CRUD lemari | lib/services/wardrobe_dao.dart, toMap/fromMap di lib/models/garment.dart | main |
| feat/photo-storage | E2.3 simpan foto | lib/services/photo_storage.dart, lib/screens/scan/camera_preview_screen.dart | main |

Catatan: branch feat/sqflite-setup yang ada sekarang berisi kode lama (24 commit di belakang main). Hapus dulu, lalu buat ulang dari main.

Ahmad — lanjutan penyimpanan

| Branch | Untuk tugas | Isi perubahan | PR ke |
| --- | --- | --- | --- |
| feat/outfit-tables | E2.4 tabel outfit + riwayat | lib/services/outfit_dao.dart | main |
| feat/load-on-start | E2.5 muat data saat start | lib/services/providers.dart, lib/main.dart | main |
| test/dao | E2.6 unit test DAO | test/wardrobe_dao_test.dart, test/outfit_dao_test.dart | main |

Bisma — autentikasi

| Branch | Untuk tugas | Isi perubahan | PR ke |
| --- | --- | --- | --- |
| chore/firebase-setup | Persiapan Firebase | android/app/build.gradle.kts, .gitignore (tanpa google-services.json) | main |
| feat/google-login | E3.1 login Google | lib/services/auth_service.dart, lib/screens/auth/login_screen.dart | main |
| feat/cloud-profile | E3.2 record cloud | lib/services/user_repository.dart | main |
| feat/session-persist | E3.3 sesi persisten | lib/services/providers.dart, lib/config/app_router.dart | main |
| feat/sign-out | E3.4 sign out + hapus akun | lib/services/auth_service.dart, lib/screens/profile/profile_screen.dart | main |

Izza — fitur lemari dan admin

| Branch | Untuk tugas | Isi perubahan | PR ke |
| --- | --- | --- | --- |
| feat/wardrobe-ui | E8.1 CRUD UI Lemari | lib/screens/wardrobe/wardrobe_screen.dart, lib/widgets/wardrobe/ | main |
| feat/admin-master-data | E8.6 halaman Admin | lib/screens/admin/admin_screen.dart, lib/services/master_data_dao.dart, lib/config/app_routes.dart, lib/config/app_router.dart | main |

Abim — profil, outfit, Home

| Branch | Untuk tugas | Isi perubahan | PR ke |
| --- | --- | --- | --- |
| feat/profile-screen | E8.7 halaman Profil | lib/screens/profile/profile_screen.dart | main |
| feat/save-outfit | E8.2 simpan outfit | lib/screens/outfit/recommendation_screen.dart, lib/screens/outfit/detail_screen.dart | main |
| feat/home-content | E8.4 konten Home | lib/screens/home/home_screen.dart, lib/widgets/home/ | main |

#### Branch yang tidak boleh dibuat

| Branch | Alasan |
| --- | --- |
| Nama orang (abim, pras, bisma) | Aturan repo: branch menyebut pekerjaan, bukan orang |
| dev2, dev-baru, staging | Hanya ada satu dev |
| backup, cadangan, jangan-dihapus | Hasil kerja harus masuk lewat PR, bukan disimpan di branch |
| coba, tes, asdf | Tidak jelas isinya dan sulit direview |
| Satu branch untuk semua tugas | Melanggar aturan satu tugas satu PR |

#### Cara membuat dan menutup branch

Membuat:

git switch main
git pull origin main
git switch -c feat/wardrobe-crud
git push -u origin feat/wardrobe-crud

Setelah PR digabung:

git switch main
git pull origin main
git branch -d feat/wardrobe-crud
git push origin --delete feat/wardrobe-crud

Kalau branch lama sudah usang dan akan dipakai lagi (seperti feat/sqflite-setup), hapus lalu buat ulang:

git branch -D feat/sqflite-setup
git push origin --delete feat/sqflite-setup
git switch main && git pull
git switch -c feat/sqflite-setup

### 0.3 Isi PR yang baik

- Judul: feat: <ringkasan>.

- Isi: apa yang berubah, cara menguji, tangkapan layar untuk perubahan UI.

- Wajib lulus flutter analyze dan flutter test.

- Reviewer minimal satu anggota lain.

### 0.4 Format laporan harian di grup

[Tanggal] [Nama]
Selesai: <tugas + hasil>
Sedang: <tugas>
Tertahan: <kalau ada, sebutkan siapa yang ditunggu>
Besok: <rencana>

## 1. Peta ketergantungan

E2.1 (Pras) ─┬─► E2.2 (Pras) ─┬─► E8.1 (Izza)
             │                └─► E2.5 (Ahmad) ─► E8.4 (Abim)
             ├─► E2.3 (Pras)
             ├─► E8.6 (Izza)
             └─► E2.4 (Ahmad) ─┬─► E2.5 (Ahmad)
                                ├─► E2.6 (Ahmad)
                                └─► E8.2 (Abim)

E3.1 (Bisma) ─┬─► E3.2 (Bisma)
              ├─► E3.3 (Bisma)
              └─► E3.4 (Bisma) ─► E8.7 (Abim)

Siapa menunggu siapa:

| Anggota | Menunggu | Untuk tugas |
| --- | --- | --- |
| Pras | tidak ada | E2.1 bisa mulai hari ini |
| Ahmad | Pras (E2.1) | E2.4, E2.6 |
| Ahmad | Pras (E2.2) | E2.5 |
| Bisma | tidak ada | E3.1 bisa mulai hari ini |
| Izza | Pras (E2.1) | E8.6 |
| Izza | Pras (E2.2) | E8.1 |
| Abim | Bisma (E3.4) | E8.7 |
| Abim | Ahmad (E2.4) | E8.2 |
| Abim | Ahmad (E2.5) | E8.4 |

Catatan: Abim tidak punya prasyarat yang siap hari ini. Karena itu Abim mulai dengan membangun tampilan statis (UI shell) untuk E8.7, E8.2, dan E8.4, lalu menyambungkan data saat prasyarat selesai.

## 2. Faatihurrizki Prasojo (Pras) — pondasi penyimpanan (3,5 ho)

### 2.1 E2.1 Setup sqflite + helper DB (1,0 ho)

Tujuan: aplikasi punya database lokal supaya data lemari tidak hilang saat aplikasi ditutup.

Menunggu: tidak ada. Ini tugas pertama yang harus selesai di tim.

File yang dibuat:

- lib/services/database_helper.dart

- test/database_test.dart

Paket yang ditambahkan ke pubspec.yaml:

dependencies:
  sqflite: ^2.4.1
  path: ^1.9.1
  path_provider: ^2.1.5

dev_dependencies:
  sqflite_common_ffi: ^2.3.4

Langkah:

- Tambahkan paket, lalu flutter pub get.

- Buat DatabaseHelper dengan pola singleton:

class DatabaseHelper {
  DatabaseHelper._();
  static final DatabaseHelper instance = DatabaseHelper._();
  static const _dbName = 'sera_z.db';
  static const _dbVersion = 1;
  Database? _db;

  Future<Database> get database async =>
      _db ??= await _open();

  Future<Database> _open() async {
    final path = join(await getDatabasesPath(), _dbName);
    return openDatabase(
      path,
      version: _dbVersion,
      onConfigure: (db) => db.execute('PRAGMA foreign_keys = ON'),
      onCreate: _createTables,
      onUpgrade: _upgrade,
    );
  }
  // ...
}

- Buat skema awal:

CREATE TABLE wardrobe_items (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  category TEXT NOT NULL,
  color_name TEXT NOT NULL,
  color_value INTEGER NOT NULL,
  image_path TEXT,
  style TEXT,
  created_at TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE outfits (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  title TEXT NOT NULL,
  subtitle TEXT,
  top_id TEXT NOT NULL REFERENCES wardrobe_items(id) ON DELETE CASCADE,
  bottom_id TEXT NOT NULL REFERENCES wardrobe_items(id) ON DELETE CASCADE,
  score REAL NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE recommendation_history (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  outfit_id TEXT NOT NULL REFERENCES outfits(id) ON DELETE CASCADE,
  created_at TEXT NOT NULL
);

- Siapkan onUpgrade dengan switch (oldVersion) agar versi berikutnya mudah ditambah. Versi 2 nanti dipakai Izza untuk tabel master data.

- Buat test yang membuka database di memori memakai sqflite_common_ffi:

setUpAll(() {
  sqfliteFfiInit();
  databaseFactory = databaseFactoryFfi;
});

Kriteria selesai: database terbuka, ketiga tabel ada, test pembuka database lulus.

Jebakan:

- Jangan pakai getDatabasesPath() untuk menyimpan foto; itu untuk database. Foto memakai getApplicationDocumentsDirectory().

- PRAGMA foreign_keys = ON harus dipanggil di onConfigure, bukan di onCreate.

- Jangan menaruh google-services.json atau file besar di folder aset.

Membuka pekerjaan: E2.2, E2.4, E8.6. Kabari grup segera setelah PR digabung.

### 2.2 E2.2 CRUD wardrobe_items (1,5 ho)

Tujuan: item lemari bisa ditambah, dibaca, diubah, dan dihapus.

Menunggu: E2.1 (diri sendiri).

File: lib/services/wardrobe_dao.dart, tambahan toMap/fromMap di lib/models/garment.dart.

Langkah:

- Tambahkan toMap() dan fromMap() pada Garment. Simpan warna sebagai integer (color.toARGB32(); bila analyzer menolak, gunakan color.value).

- Buat DAO dengan empat fungsi: insert, getAll, update, delete.

- Urutkan getAll dengan created_at DESC agar item terbaru muncul dulu.

- Uji manual: tambah item, tutup aplikasi, buka lagi, item masih ada.

Kriteria selesai: item tetap ada setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali.

Jebakan: jangan menyimpan Color langsung; SQLite tidak mengenal tipe itu.

Membuka pekerjaan: E8.1 (Izza) dan E2.5 (Ahmad).

### 2.3 E2.3 Simpan foto (1,0 ho)

Tujuan: foto hasil kamera disalin ke folder aplikasi, database hanya menyimpan path.

Menunggu: E2.1 (diri sendiri).

File: lib/services/photo_storage.dart, ubah lib/screens/scan/camera_preview_screen.dart.

Langkah:

- Ambil folder dengan getApplicationDocumentsDirectory().

- Buat subfolder photos/ bila belum ada.

- Salin file dari path kamera dengan nama unik (misal DateTime.now().millisecondsSinceEpoch).

- Simpan path hasil salin ke database, bukan file aslinya.

- Saat item dihapus, hapus juga file fotonya.

Kriteria selesai: foto tampil dari folder aplikasi setelah restart, dan ukuran database tetap kecil.

Jebakan: path sementara dari kamera bisa hilang setelah aplikasi ditutup; selalu salin dulu.

## 3. Ahmad Falahi — lanjutan penyimpanan (3,5 ho)

### 3.1 E2.4 Tabel outfits + recommendation_history (1,5 ho)

Tujuan: outfit yang disimpan pengguna dan riwayat rekomendasi tersimpan permanen.

Menunggu: E2.1 (Pras). Mulai 28 Oktober.

File: lib/services/outfit_dao.dart.

Langkah:

- Buat DAO: insertOutfit, getSavedOutfits, deleteOutfit, logRecommendation, getHistory.

- Simpan relasi memakai top_id dan bottom_id (foreign key ke wardrobe_items).

- Untuk riwayat, catat outfit_id dan waktu.

- Uji: simpan outfit, tutup aplikasi, buka, daftar outfit masih ada.

Kriteria selesai: simpan dan daftar outfit serta riwayat berhasil.

Membuka pekerjaan: E8.2 (Abim).

### 3.2 E2.5 Muat data saat start (1,0 ho)

Tujuan: lemari dan riwayat langsung tampil ketika aplikasi dibuka.

Menunggu: E2.2 (Pras) dan E2.4 (diri sendiri).

File: lib/services/providers.dart, lib/main.dart.

Langkah:

- Ubah WardrobeNotifier menjadi memuat data dari DAO. Pilihan paling sederhana: tambahkan Future<void> load() yang dipanggil sekali saat aplikasi mulai.

- Panggil di main() setelah WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized().

- Tampilkan indikator loading singkat di layar Lemari bila data belum siap.

- Uji dengan cold start: tutup paksa aplikasi, buka lagi, data muncul.

Kriteria selesai: data muncul otomatis setelah cold start.

Membuka pekerjaan: E8.4 (Abim).

### 3.3 E2.6 Unit test DAO (1,0 ho)

Tujuan: lapisan database tidak mudah rusak saat kode diubah.

Menunggu: E2.2 dan E2.4 (Pras dan diri sendiri).

File: test/wardrobe_dao_test.dart, test/outfit_dao_test.dart.

Langkah:

- Pakai sqflite_common_ffi seperti test E2.1.

- Uji kasus: insert lalu getAll, update, delete, dan cascade delete foto/outfit.

- Minimal 6 test.

Kriteria selesai: semua test lulus di flutter test.

## 4. Bisma Adhiaksa — autentikasi (5,0 ho)

### 4.1 Persiapan Firebase (lakukan 27 Oktober, sebelum E3.1)

Menunggu: tidak ada.

Langkah:

- Buat proyek di Firebase Console.

- Tambahkan aplikasi Android dengan package name com.example.sera_z (sesuai android/app/build.gradle.kts).

- Unduh google-services.json, taruh di android/app/.

- Tambahkan plugin com.google.gms.google-services di Gradle.

- Pastikan google-services.json tidak di-commit (tambahkan ke .gitignore bila perlu).

- Aktifkan metode login Google di Firebase Authentication.

- Tambahkan SHA-1 debug ke Firebase (wajib untuk Google Sign-In).

Jebakan: tanpa SHA-1, Google Sign-In gagal dengan kode error 10.

### 4.2 E3.1 Login Google (2,0 ho)

Tujuan: pengguna bisa masuk memakai akun Google.

Menunggu: persiapan Firebase.

Paket: firebase_core, firebase_auth, google_sign_in.

File: lib/services/auth_service.dart, ubah lib/screens/auth/login_screen.dart.

Langkah:

- Inisialisasi Firebase di main() sebelum runApp.

- Buat AuthService.signInWithGoogle():

final googleUser = await GoogleSignIn().signIn();
final googleAuth = await googleUser!.authentication;
final credential = GoogleAuthProvider.credential(
  accessToken: googleAuth.accessToken,
  idToken: googleAuth.idToken,
);
await FirebaseAuth.instance.signInWithCredential(credential);

- Ganti pemanggilan authProvider.notifier.signIn() di layar login dengan AuthService.

- Tampilkan pesan error yang jelas bila gagal.

Kriteria selesai: login Google berhasil di perangkat nyata, bukan hanya emulator.

### 4.3 E3.2 Record cloud users + profiles (1,0 ho)

Tujuan: data pengguna dan profil terbentuk di cloud saat login pertama.

Menunggu: E3.1.

Paket: cloud_firestore.

File: lib/services/user_repository.dart.

Langkah:

- Setelah login, baca users/{uid}.

- Bila belum ada, buat dokumen users/{uid} berisi email, nama, dan waktu daftar.

- Buat juga profiles/{uid} berisi nama tampilan, URL avatar, dan preferensi.

- Jangan menimpa data lama setiap login; hanya buat bila belum ada.

Kriteria selesai: dokumen muncul di Firestore setelah login pertama.

### 4.4 E3.3 Sesi persisten (1,0 ho)

Tujuan: pengguna tidak perlu login ulang setiap membuka aplikasi.

Menunggu: E3.1.

File: lib/services/providers.dart, lib/config/app_router.dart.

Langkah:

- Firebase Auth menyimpan sesi otomatis; yang perlu dilakukan adalah mendengarkan authStateChanges().

- Arahkan pengguna ke Home bila sudah login, ke Login bila belum.

- Bila ingin menyimpan token tambahan, gunakan flutter_secure_storage, jangan shared_preferences.

- Uji: login, tutup paksa aplikasi, buka lagi, masih login.

### 4.5 E3.4 Sign out + hapus akun (1,0 ho)

Tujuan: pengguna bisa keluar dan menghapus datanya.

Menunggu: E3.1.

Langkah:

- FirebaseAuth.instance.signOut() dan GoogleSignIn().signOut().

- Bersihkan state lokal (lemari dan riwayat di memori), tetapi jangan hapus database kecuali pengguna memilih hapus akun.

- Jalur hapus akun: konfirmasi, hapus dokumen Firestore, lalu hapus akun Firebase.

- Setelah logout, arahkan ke layar Login.

Membuka pekerjaan: E8.7 (Abim).

## 5. Izza Dhafira Fanani — fitur lemari dan admin (4,0 ho)

### 5.1 E8.6 Halaman Admin master data (2,0 ho)

Tujuan: admin bisa mengelola daftar kategori pakaian dan nama warna.

Menunggu: E2.1 (Pras). Boleh mulai rancangan lebih dulu.

File: lib/screens/admin/admin_screen.dart, lib/services/master_data_dao.dart, lib/services/providers.dart, lib/config/app_routes.dart, lib/config/app_router.dart.

Langkah:

- Tambahkan tabel lewat migrasi versi 2 di DatabaseHelper:

CREATE TABLE master_categories (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  name TEXT NOT NULL UNIQUE,
  kind TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE master_colors (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  name TEXT NOT NULL UNIQUE,
  hex TEXT NOT NULL
);

- Isi data awal: Atasan, Bawahan, Luaran, Terusan, Alas kaki; dan 14 nama warna.

- Buat layar admin dengan dua tab: Kategori dan Warna.

- Tambahkan rute /admin di app_routes.dart dan app_router.dart.

- Tambahkan tombol masuk ke admin dari halaman Profil (sementara).

Kriteria selesai: master data bisa ditambah, diubah, dan dihapus, dan perubahan bertahan setelah restart.

Jebakan: koordinasi dengan Pras sebelum mengubah versi database. Jangan membuat DatabaseHelper kedua.

### 5.2 E8.1 CRUD UI Lemari (2,0 ho)

Tujuan: layar Lemari memakai data nyata, bukan daftar contoh.

Menunggu: E2.2 (Pras).

File: lib/screens/wardrobe/wardrobe_screen.dart, lib/widgets/wardrobe/clothing_grid_card.dart (bila perlu).

Langkah:

- Saat ini wardrobe_screen.dart memakai daftar statis _items. Hapus daftar itu dan baca dari wardrobeProvider.

- Tambahkan tombol tambah item yang membuka form (kategori, nama warna, foto).

- Tambahkan aksi hapus dengan konfirmasi.

- Pertahankan filter yang sudah ada (Semua, Atasan, Bawahan, Sepatu), tetapi ambil pilihan dari master data bila sudah ada.

- Buat empty state: gambar, teks "Lemari masih kosong", dan tombol tambah.

- Muat ulang daftar setelah tambah atau hapus.

Kriteria selesai: CRUD penuh berjalan dan data bertahan setelah restart.

Jebakan: jangan memanggil DAO langsung dari widget; lewat provider atau controller.

## 6. Abim Mustawa — profil, outfit, Home (4,5 ho)

Semua tugas Abim menunggu orang lain. Mulai dengan tampilan statis, lalu sambungkan data.

### 6.1 E8.7 Halaman Profil (1,5 ho)

Tujuan: halaman Profil menampilkan data pengguna dan bisa mengubah preferensi.

Menunggu: E3.4 (Bisma). UI bisa dibuat lebih dulu.

File: lib/screens/profile/profile_screen.dart.

Langkah:

- Halaman sudah ada dan sudah memanggil authProvider.notifier.signOut(). Ganti sumber data ke AuthService/Firebase setelah Bisma selesai.

- Tampilkan nama, email, dan avatar (gunakan inisial bila avatar kosong).

- Tambahkan form ubah nama tampilan yang menulis ke profiles/{uid}.

- Tambahkan preferensi sederhana (notifikasi, tema) yang disimpan lokal.

- Pastikan tombol keluar benar-benar mengakhiri sesi.

Kriteria selesai: profil dapat diedit dan sign out bekerja.

### 6.2 E8.2 Simpan outfit (1,5 ho)

Tujuan: pengguna bisa menyimpan paduan outfit ke daftar "Outfit Tersimpan".

Menunggu: E2.4 (Ahmad).

File: lib/screens/outfit/recommendation_screen.dart, lib/screens/outfit/detail_screen.dart, lib/screens/profile/profile_screen.dart (daftar outfit).

Langkah:

- Tambahkan tombol "Simpan Outfit" pada kartu rekomendasi dan halaman detail.

- Panggil outfitDao.insertOutfit(...).

- Tampilkan snackbar konfirmasi.

- Buat daftar outfit tersimpan (bisa di Profil atau tab Lemari).

- Uji: simpan, tutup aplikasi, buka, outfit masih ada.

Jebakan: tombol simpan harus nonaktif bila outfit sudah tersimpan, agar tidak ada duplikat.

### 6.3 E8.4 Konten Home (1,5 ho)

Tujuan: Home menampilkan data nyata: sapaan pengguna, item terbaru, dan kategori cepat.

Menunggu: E2.5 (Ahmad).

File: lib/screens/home/home_screen.dart, lib/widgets/home/home_hero_banner.dart.

Langkah:

- Ganti data contoh dengan wardrobeProvider dan authProvider.

- Tampilkan maksimal 4 item terbaru.

- Kartu kategori menampilkan jumlah item per kategori.

- Bila lemari kosong, tampilkan ajakan menambah item (bukan angka nol).

- Pastikan tetap rapi di layar kecil (360 dp) dan lebar (800 dp).

Kriteria selesai: tidak ada lagi data placeholder di Home.

## 7. Ringkasan jadwal

| Hari | Pras | Ahmad | Bisma | Izza | Abim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sel 27 | E2.1 | skema SQL | Firebase | rancangan E8.6 | UI statis E8.7 |
| Rab 28 | E2.2 | E2.4 | E3.1 | E8.6 | lanjut E8.7 |
| Kam 29 | E2.3 | E2.4 selesai | E3.2 | E8.6 selesai | E8.2 mulai |
| Jum 30 | review | E2.5 | E3.3 | E8.1 | E8.2 |
| Sab 31 | bantu E8.1 | E2.6 | E3.4 | E8.1 | E8.4 |
| Min 1 | rekap | rekap | uji auth | E8.1 selesai | E8.4 selesai |

## 8. Kalau selesai lebih cepat

Boleh mengambil tugas mobile lain yang belum selesai, dengan syarat:

- Tetap maksimal 2 tugas aktif.

- Prasyaratnya sudah selesai.

- Kabari pemilik aslinya di grup agar tidak dobel.

- Buat branch baru untuk tugas yang kamu ambil; jangan memakai branch orang lain dan jangan mengubah kodenya.

Urutan bantuan yang disarankan:

| Selesai duluan | Bisa membantu |
| --- | --- |
| Pras | E8.1 bagian filter, review PR Ahmad |
| Ahmad | E8.2, E8.4 |
| Bisma | E8.7 |
| Izza | E8.4 |
| Abim | review PR Pras dan Ahmad |

## 9. Kalau tertahan

- Tulis di grup: tugas apa, tertahan oleh siapa, sudah berapa lama.

- Bila lebih dari satu hari, lepas tugas dan ambil tugas lain yang siap.

- Jangan mengerjakan tugas orang lain tanpa kabar.

- Jangan mengubah kode di branch orang lain.

## 10. Yang belum boleh dikerjakan

E4, E5, E6, E7, E8.3, E8.5, E9, E10. Semua menunggu keputusan setelah mobile selesai. Termasuk mengunduh dataset dan menulis rencana uji.